|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Утверждаю**  Директор БУ «Дирекция по эксплуатации  учреждений культуры»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Асанов  «\_\_\_\_\_» июля 2013 года |

**План**

**основных мероприятий БУ «Дирекция по эксплуатации учреждений культуры» на период 01-31 августа 2013 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Планируемые работы | Дата | Ответственный | Отметка о выполнении |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | Разработка Паспортов обследованных зданий (помещений) культуры Медвежьегорского района по результатам проведённых обследований в июне – июле 2013 года | 1-30  августа | Александров  С.И. |  |
| |  |  | | --- | --- | | * п. Вичка | Дом досуга | | * п. Повенец | Дом культуры ул. Ленина, 17 | | * п. Габсельга | Дом досуга ул. Дорожная, 11-б | | * с. Сосновка | Дом культуры и библиотека ул. Юбилейная, 18 | | * с. Великая Губа | Дом досуга ул. Рябова, 25 | | * д. Великая Нива | Культурно-досуговый центр | | * п. Ламбасручей | Дом досуга и библиотека ул. Школьная, 5 | | * п. Ахвенламби | Культурно-досуговый центр ул. Центральная, 21 | | * п. Шалговаара | Дом досуга ул. Советская, 20 | | * п. Маслозеро | Дом досуга ул. Школьная, 19 | | * д. Толвуя | Дом досуга и библиотека ул. Гористая, 7 | | * д. Кузаранда | Дом досуга и библиотека | | * д. Челмужи | Дом досуга и библиотека ул. Гагарина, 62 | | * п. Сергиево | Дом досуга и библиотека ул. Центральная, 25 | | * п. Огорелыши | Дом досуга и библиотека ул. Центральная, 8 | | * д. Шуньга | Библиотечно-досуговый центр ул. Центральная, 33 | | * д. Кажма | Дом досуга и библиотека | | * п. Пиндуши | Дом культуры, библиотека и ДШИ ул. Ленина, 8 | | * д. Лумбуши | Дом досуга и библиотека | |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 2 | 3 | 4 | **5** |
| **2** | Сдача систем отопления (тепловых узлов ) к зимнему периоду 2013-2014 годов **Подписание актов о готовности тепловых узлов, систем отопление с ПКС г. Петрозаводска** | До 15 августа 2013 года | Козлов О.В. |  |
| * Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Национальный архив Республики Карелия». |  |  |  |
| * Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Централизованная бухгалтерия при Министерстве культуры РК». |  |  |  |
| * Бюджетное образовательное учреждение "Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э.Раутио". |  |  |  |
| * Бюджетное образовательное учреждение "Карельский колледж культуры и искусств". |  |  |  |
| * Бюджетное учреждение "Карельская республиканская библиотека для слепых". |  |  |  |
| * Бюджетное учреждение "Карельская республиканская библиотека для слепых". |  |  |  |
| * Бюджетное учреждение "Детско-юношеская библиотека Республики Карелия". |  |  |  |
| * Бюджетное учреждение "Национальная библиотека Республики Карелия". |  |  |  |
| * Бюджетное учреждение «Национальный ансамбль песни и танца Карелии Кантеле». |  |  |  |
| * Бюджетное учреждение "Театр драмы Республики Карелия «Творческая мастерская»". |  |  |  |
| * Бюджетное учреждение "Карельская государственная филармония". |  |  |  |
| * Бюджетное учреждение "Центр национальных культур и народного творчества Республики Карелия». |  |  |  |
| * Бюджетное учреждение "Центр культурных инициатив" |  |  |  |
| * Бюджетное учреждение «Музей изобразительных искусств Республики Карелия». |  |  |  |
| * Бюджетное учреждение «Национальный музей Республики Карелия». |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 2 | 3 | 4 | **5** |
| **3** | Продолжить работы по ремонту помещений в здании общежития (Анохина,1) общие холлы по мере убытия на каникулы студентов | постоянно | Суксина Т.А. |  |
| **4** | Выполнение работ по проведению профилактического ремонта части покрытия кровли для предотвращения разрушения стены здания КГУ РК «Нац.архив» ул Куйбышева,6 а | До 05 августа | Козлов О.В.. |  |
| **5** | Выполнение ремонтных работ по замене участка трубопровода системы отопления здания БУ «Карельская государственная филармония» расположенного по адресу ул. Кирова,12 | До 05 августа | Вольнов А.А. |  |
| **6** | Разработать проект, смету на выполнение работ по устройству поручня к лестницу центрального входа здания БУ «Карельская государственная филармония» расположенного по адресу ул. Кирова,12 | До 10 августа | Богданова Л.В. |  |
| **7** | Организовать замену вышедших из строя деталей водоподогревателя теплового узла здания БОУ «Муз. колледж» ул. Свердлова,25 (срок поставки деталей 3 недели, расчётная стоимость 31 000 рублей, основание закупки акт неисправности и невозможности ремонта) | До 10 августа | Вольнов А.А. |  |
| **8** | Провести поверку счётчиков учёта потребления тепловой энергии в связи с истечением межповерочнного срока: | До 12 августа | Вольнов А.А. |  |
|  | * Бюджетное учреждение "Карельская государственная филармония". | Проверка 2 прибора |
| * Бюджетное учреждение "Театр драмы Республики Карелия «Творческая мастерская»". | Проверка 2 прибора |
| * Бюджетное учреждение "Национальная библиотека Республики Карелия". | Проверка1 прибор |
| **9** | Провести анализ проведения необходимых мероприятий по подготовке зданий подведомственных учреждений по противопожарным мероприятиям к зимнему периоду 2013-2014 годов | До 15 августа | Артёмов А.А. |  |
| **10** | Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия прилегающей территории к зданию КГУ РК «Нац.архив» ул Куйбышева,6а | До 15 августа | Козлов О.В. |  |
| **11** | Составление отчётной документации по результатам выполнения требований ФЗ об обеспечещинии выполнения требований по энергоэффективности зданий и сооружений находящихся в ведении МК РК | До 20 августа | Софронов А.Л. |  |
| **12** | Провести текущую проверку выполнения требований ППБ (ведение журналов инструктажа, проведения перемотки пожарных шлангов, обслуживания пожарных технических устройств, наличие планов эвакуации и т.д.) | До 21 августа | Артёмов А. А  Козлов О.В. |  |
| **1** | 2 | 3 | 4 | **5** |
| **13** | Подготовка материалов о результатах готовности учреждений культуры районов Республики Карелия к зимнему периоду 2013-2014 годов | До 25 августа | Александров С.И. |  |
| **14** | Провести анализ расходов выделенной субсидии на август месяц 2013 года, (Особо обратить внимание на коммунальные расходы) Не допустить остатков неиспользованных денежных средств. | До 25 августа | Ефремова Е. Н.  Артёмов А.А. |  |
| **15** | Отработка квитанций для проживающих в общежитии работникам культуры | До 27 августа | Степанова К.В. |  |
| **16** | Выполнение работ по ремонту фасада здания КГУ РК «Нац.архив» ул Куйбышева,6а | До 30 августа | Козлов О.В. |  |
| **17** | Оплата за аренду квартир БУ «Музыкальный театр» | До 30 августа | Ефремова Е.Н. | **По факту представления отчётных документов** |
| **18** | Оплата за аренду квартир БУ «Театр драмы РК» (Максимов) | До 30 августа | Ефремова Е.Н. | **По факту представления отчётных документов** |
| **19** | Оказание практической помощи администрации Надвоицкого городсклого поселения по вопросу организации проведения работ ремонта кровли здания дома мкультуры | **В течении августа месяца организовать работу силами отдела строительства учреждения ответственный главный инженер Богданова Л.В.** | | |
| **20** | Принять участие в работе комиссии РОСЭНЕРГО НАДЗОРА РФ по выполнению требований ФЗ № 261(**Даты работы комиссии сообщают исходя из их плана**) проверенно 5 учреждений осталось два: | До 30 августа | Козлов О.В.  Софронов А.Л. |  |
| * Бюджетное образовательное учреждение "Карельский колледж культуры и искусств". |  |
| **21** | Разработка дефектных ведомостей по определению технического состояния помещений занимаемых Министерством культуры РК, на их основании с использованием смет разработанных в 2011 году отработать сметы проведения текущего ремонта в ценах 2013 года для подготовки материалов планирования финансирования на 014 год | До 15 августа | Богданова Л.В. |  |
| **22** | Контроль за ходом отработки Кадастровой схемы земельного участка определённого для строительства нового здания архива (заявка на исполнение подана в кадастровую палату в мае 2013 года) | Постоянно | Александров С.И. |  |
| **22а** | Работа с УКС Министерства строительства РК по вопросам организации продолжения работ на здании БУ «Национальная библиотека» | Плостоянно | Богданова Л.В. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **23** | Представить к проверке Управлению Роспотребнадзора по РК общежитие ул. Анохина,1. (проверка проводится на основании Распоряжения №714 от 06 июня 2013 года Управления Роспотребнадзора по РК, Зыкова Анна Николаевна – ведущий специалист) |  | Вольнов А.А. |  |
| **24** | Работы по текущему ремонту и перепланированию санузла БУ «Театр драмы РК» | До 1 сентября | Тарасенко А.А. |  |
| **25** | Выполнение работ по текущему ремонту розлилива холодного и горячего водоснабжения в здании КДЦ «Маски» | До 15 сентября | Козлов О.В. |  |
| **26** | **Подготовка материалов для представления в Министерство культуры РК по планированию служебной деятельности на 2014 год по вопросам:** |  |  |  |
| 1. Проведение технического обслуживания переданных в оперативное управление систем жизнеобеспечения зданий их текущий ремонт (акты обследований, коммерческие предложения на проведение ремонтных работ, технического обслуживания ) | До 15 августа | Ответственный  Зам. директора  Вольнов А.А. |  |
| 1. Подготовка материалов для предложений по проведению капитального ремонта переданных в оперативное управление систем жизнеобеспечения зданий | До 15 августа | Ответственный  Гл.инженер  Богданова Л.В. |  |
| 1. Подготовка материалов для предложений по выполнению требуемых работ по выполнению требований ППБ в переданных в оперативное управление зданий, а так же сметные расчёты на проведение текущего обслуживания систем пожаротушения их содержания и ремонта | До 15 августа | Ответственный  Зам. директора  Артёмов А.А. |  |
|  | 1. Разработка расчётов требуемых на основании документов бухгалтерского учёта по планированию обеспечения уставной деятельности учреждения на следующий год | До 15 августа | Ответственный  Гл. бухгалтер  Келкоева А.А. |  |
|  |  |  |  |  |

Зам. Директора А.А. Вольнов